2.3. Выполнение регламента по обновлению, техническому сопровождению ИС

Задание: Выполнить обновление тестового контура ИС до актуальной версии. Провести Smoke-тест после обновления.

1, Состав работ по обновлению

На основании ранее выявленных устаревших компонентов (Акт инвентаризации от 07.03.2026) в тестовый контур были установлены следующие обновления:

| № | Компонент | Текущая версия (до) | Целевая версия (после) | Тип обновленния |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OC Windows Server (тестовый) | 1809 (17763.566) | 1809 (17763.6293) | Накопительное обновление безопасности |
| 2 | СУБД PostgreSQL | 14.10 | 14.15 | Мажорное обновление (патч-релиз) |
| 3 | 1С Предприятие 8.3 (сервер) | 8.3.20.1988 | 8.3.25.1384 | Обновление платформы |
| 4 | RabbitMQ | 3.12.0 | 3.13.7 | Обновление версии |
| 5 | Frontol 6 (касса тестовая) | 6.24.1 | 6.24.2 | Унификация версий |

2. Ход выполнения работ

Этап 1: Подготовка (10:00 – 10:30)

- Создана  резервная копия тестовой виртуальной машины (снапшот).

- Выполнена остановка всех служб ИС в тестовом контуре.

- Проверена целостность бэкапа базы данных.

Этап 2: Обновление системного ПО (10:30 – 11:45)

- OC Windows: Установлены накопительные обновления безопасности. Выполнена перезагрузка. Статус: Успешно.

- PostgreSQL:

- Остановлена служба PostgreSQL 14.10.

- Выполнена установка бинарных файлов версии 14.15 поверх существующих.

- Запущена служба, выполнена миграция системных таблиц.

- Статус: Успешно.

- RabbitMQ:

- Установлена новая версия поверх старой с сохранением конфигураций.

- Перезапущена служба. Очереди восстановлены.

- Статус: Успешно.

Этап 3: Обновление прикладного ПО (11:45 – 13:30)

- 1С Предприятие (сервер):

- Запущен установщик 8.3.25.

- Выполнена замена системных серверных служб 1С.

- Выполнена первичная настройка и привязка к лицензионному ключу (тестовому).

- Статус: Успешно.

- 1С Предприятие (клиент-тестовый АРМ):

- Запущено обновление платформы на АРМ товароведа.

- Статус: Успешно.

- Frontol 6:

- Запущен инсталлятор версии 6.24.2.

- Выполнена синхронизация с тестовой базой.

- Статус: Успешно.

Этап 4: Завершающие операции (13:30 – 14:00)

- Проведены журналы событий Windows и логи приложений на наличие критических ошибок.

- Запущены все службы в тестовом контуре.

- Проверена сетевая связность между компонентами.

3. Smoke-тест после обновления

Для подтверждения работоспособности базового функционала выполнен Smoke-тест (проверка критического функционала «дымом»)

| ID теста | Проверяемый сценарий | Ожидаемый результат | Фактический результат | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST-01 | Запуск сервера приложений 1С | Службы запущены, порты открыты | Службы запущены, подключение по порту 1541 есть | ПРОЙДЕН |
| ST-02 | Подключение кассы к серверу | Касса получает справочник товаров | Синхронизация прошла, товары получены | ПРОЙДЕН |
| ST-03 | Базовая продажа (тестовая) | Чек формируется, товар списывается | Товар «Тест-товар» продан, остаток уменьшился | ПРОЙДЕН |
| ST-04 | Подключение АРМ товароведа | Запуск 1С (тонкий клиент), вход в систему | 1С запустился, авторизация успешна | ПРОЙДЕН |
| ST-05 | Проверка логов на ошибки | Отсутствие критических ошибок | В логах PostgreSQL и 1С ошибок нет | ПРОЙДЕН |

4. Выявленные проблемы и инциденты

| № | Проблема | Время | Действие | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | После обновления 1С на АРМ товароведа перестала открываться форма отчёта по продажам (ошибка прав доступа) | 13:15 | Выполнен сброс кэша 1С. Права восстановлены | УСТРАНЕНО |
| 2 | RabbitMQ выдал предупреждение о несовместимости плагинов после обновления | 12:30 | Выполнено обновление плагинов через команду rabbitmq-plugins update | УСТРАНЕНО |

5. Заключение

- Результат работ: Обновление тестового контура выполнено в полном объёме. Все компоненты приведены к целевым версиям согласно плану.

- Результат тестирования: Smoke-тест пройден успешно. Критический функционал работает корректно

- Готовность к продуктиву: Тестовый контур готов к проведению полного регрессионного тестирования. При отсутствии критических ошибок в течении 24 часов сценарий обновления может быть применён к продуктивной среде